АДМИНИСТРАЦИЯ МИРОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 ноября  2025 года                                                               № 36а

с. Мироновка

Об утверждении муниципальной программы «Восстановление военно-мемориальных объектов Мироновского муниципального образования  Питерского муниципального района Саратовской области до 2027 года» 

В целях приведения военно-мемориальных объектов в состояние достойного памяти погибших при защите Отечества, руководствуясь Уставом Мироновского муниципального образования, администрация Мироновского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Восстановление военно-мемориальных объектов Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2027 года» согласно приложению.  

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление   в  установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

4.Контроль    за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Мироновского 
муниципального образования 

 Питерского   муниципального района

 Саратовской области                                                             А.Н. Миньков  

Приложение к постановлению администрации Мироновского муниципального образования от  12 ноября  2025 года №36а

ПАСПОРТ

муниципальной программы « Восстановление военно-мемориальных объектов Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2027 года»

	Наименование программы
	Муниципальная программа «Восстановление военно-мемориальных объектов Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района до 2027 года» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	Федеральный   Закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»



	Цели Программы
	- увековечивание памяти погибших при защите Отечества

	Задачи Программы
	- приведение военно-мемориальных объектов в состояние достойного памяти погибших при защите Отечества;

-проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов;

-благоустройство территорий военно-мемориальных объектов.

	Целевые показатели Программы
	- ремонт воинского захоронения 

- снижение риска утраты памятников 

	Сроки реализации Программы
	2026-2027 годы

	Ответственный исполнитель

муниципальной программы
	глава  администрации Мироновского  муниципального образования.

	Участники муниципальной программы
	-администрация Мироновского  муниципального образования



	Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования программы на 2026 год  составляет 610,00тыс. руб.:

 из них средства:

федерального бюджета – 542,9 тыс.рублей;

областного бюджета – 67,1 тыс.рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс.рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	-комплексное решение проблем, связанных с обустройством и восстановлением воинских захоронений на территории муниципального образования;

-совершенствование работы по увековечиванию памяти граждан, погибших при защите Отечества;

-активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи муниципального образования.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Памятник борцам павшим за революцию, расположен в южной части  села Моршанка Питерского муниципального района Саратовской области – памятник воинам  нуждается в восстановлении.

Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью проведения работ по ремонту и благоустройству данного захоронения. 
2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной целью программы является: 

- увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

Основными задачами программы являются: 

- приведение военно-мемориальных объектов в состояние достойного памяти погибших при защите Отечества;

- проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов;

- благоустройство территорий военно-мемориальных объектов.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Программой вытекает из ожидаемых результатов в ходе ее выполнения. Важнейшим результатом реализации программы станут:

- комплексное решение проблем, связанных с   восстановлением военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;

- совершенствование работы по увековечиванию памяти граждан, погибших при защите Отечества;

- активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи муниципального образования.
Этапы реализации Программы, перечень мероприятий программы представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы.

Источники финансирования программы: федеральный бюджет, областной бюджет,

Финансовое обеспечение по мероприятиям Программы представлено в Приложении №1 к муниципальной программе.

5. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В ходе реализации Программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач Программы.

Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или отсутствие, которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы. Внутренние риски могут являться следствием:

- несовершенства системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, ответственного за выполнение мероприятий Программы;

 - риск отсутствия необходимых финансовых средств;

- несвоевременности разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков планируется принять определённые меры:

- организация мониторинга, хода реализации мероприятий Программы и выполнение Программы в целом, позволяющего своевременно принять управленческие решения о более эффектном использовании средств и ресурсов Программы;

- проведение анализа использования ресурсов Программы, обеспечивающего сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий Программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

Внешние риски могут являться вследствие возникновения крупной техногенной или экологической катастрофы, кризисных явлений в экономике.

Для минимизации внешних рисков будет осуществляться прогнозирование реализации Программы с учётом возможного ухудшения экономической ситуации.

Приложение №1 к муниципальной программе «Восстановление военно-мемориальных объектов Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области  до 2027 года»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы  «Восстановление военно-мемориальных объектов Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2027 года»

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Объем и источники финансового обеспечения (тыс.рублей), всего
	В том числе за счет средств бюджетов (тыс. рублей)


	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основное мероприятие «Обеспечение  сохранности воинских захоронений»

	1.
	Реализация муниципальной  программы  «Восстановление военно-мемориальных объектов Мироновского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области до 2027года» 
	2026-2027
	Федеральный бюджет 

542,9
	542,9
	0,0
	Решение проблем, связанных с обустройством и восстановлением воинских захоронений на территории Мироновского муниципального образования

	
	
	
	Областной бюджет 

67,1
	67,1
	0,0
	

	
	
	
	Местный бюджет

0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по Программе:
	610,0
	610,0
	0,0
	


Глава администрации Мироновского муниципального образования

 Питерского муниципального района Саратовской области                                                                              А.Н.Миньков
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